PROIECT

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice - Proiect tehnic, a devizului general și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investiția:  „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-dul NICOLAE BĂLCESCU, NR.48, Judeţul Buzău”, finanțată în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, program coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu – forma actualizată I

Consiliul Judeţean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 1344/22.01.2026;

- raportul Direcției de Administrare a Patrimoniului și Investiții, înregistrat sub nr. 1345/22.01.2026;

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;

- avizul Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Judeţean Buzău 
nr. _________________;

- prevederile Contractului de finanțare nr.561/G/GES/22.05.2023, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău și Administrația Fondului pentru Mediu privind finanțarea proiectului „Eficientizare  energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, b-dul  Nicolae Bălcescu, nr. 48”;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 64/27.03.2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice - Proiect tehnic, a devizului general și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investiția „EFICIENTIZARE  ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINITRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-dul  NICOLAE BĂLCESCU, NR. 48, Judeţul Buzău”, finanțată în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, program coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.171/22.09.2021 privind  aprobarea promovării proiectului „Eficientizare  energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, b-dul  Nicolae Bălcescu, nr. 48”, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu, aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI -  forma revizuită 2, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a bugetului proiectului;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.173 alin.(1) lit. „b”, alin. (3) lit. „f” și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Se aprobă forma actualizată I a documentației tehnico-economice - Proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii: „EFICIENTIZARE  ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINITRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-dul  NICOLAE BĂLCESCU, NR. 48, Judeţul Buzău”, prevăzută în sinteză, în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se reaprobă indicatorii tehnico – economici ai investiţiei, etapa Proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-dul  NICOLAE BĂLCESCU, NR. 48, Judeţul Buzău”, prevăzuți în Anexa 2, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției:   19.595.842,11 lei cu TVA

din care C+M:    9.544.220,04 lei cu TVA

Art. 3. (1) Se reaprobă bugetul proiectului ”EFICIENTIZARE  ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINITRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-DUL  NICOLAE BĂLCESCU, NR. 48, Judeţul Buzău”  în valoare totală de 19.595.842,11 lei cu TVA, din care:

Valoare eligibilă:

- 4.268.716,17 lei cu TVA, finanțată prin Administrația Fondului pentru Mediu,

- 492.463,85 cu TVA, procent de 10%, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile eligibile, asigurată din bugetul Județului Buzău.

Valoare neeligibilă:

-  15.327.125,94 lei cu TVA - se va asigura din bugetul propriu al Județului Buzău.

(2) Consiliul Județean Buzău își asumă urmatoarele responsabilități financiare:

- asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor eligible ale obiectivului de investiții;

- susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor neeligible ale obiectivului de investiții;

Art. 4(1) Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 64/2025 se abrogă.

(2) Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 171/2021 se abrogă cu excepția articolelor 1.

(3) Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 5 Direcţia Economică și Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău şi celor interesaţi, precum şi aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri, prin publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,

ION-MARCEL CIOLACU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

NR. 3

BUZĂU, 22 IANUARIE 2026

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

Nr. 1344/22.01.2026

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico-economice - Proiect tehnic, a devizului general și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investiția:  „EFICIENTIZARE  ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-dul  NICOLAE BĂLCESCU, NR.48, Judeţul Buzău”,

finanțată în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, program coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu – forma actualizată I

Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Buzău a obținut finanțare în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu si a fost semnat Contractul de finanțare nr.561/G/GES/22.05.2023 prin care, Administrația Fondului pentru Mediu , acordă beneficiarului o finanțare nerambursabilă în sumă de 4.268.716,17 lei cu TVA, reprezentând 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului „EFICIENTIZARE  ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-dul  NICOLAE BĂLCESCU, NR. 48, Judeţul Buzău”.

Pentru realizarea lucrărilor din cadrul proiectului, există un contract de execuție lucrări în derulare.

Având în vedere modificarea, prin lege, a cotei T.V.A (de la 19% la 21%), emiterea dispoziției de șantier, precum și modificarea soluției tehnice din Proiectului tehnic, devizul general a fost actualizat la etapa Proiect tehnic și detalii de execuție.

Conform prevederilor Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și completată, devizul general se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar.

Ca urmare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREŞEDINTE

ION - MARCEL CIOLACU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA 
    PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII

Nr. 1345/22.01.2026

RAPORT

privind aprobarea documentației tehnico-economice - Proiect tehnic, a devizului general și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investiția:  „EFICIENTIZARE  ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-dul  NICOLAE BĂLCESCU, NR.48, Judeţul Buzău”,

finanțată în cadrul Programului privind cresterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, program coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu – forma actualizată I

Obiectivul de investitii menționat mai sus face obiectul contractului de finanțare nr. 561/G/Ges/22.05.2023.

În cursul lunii martie 2025, U.A.T. Judetul Buzău a recepționat Proiectul tehnic si detaliile de execuție pentru obiectivul de investiții ”EFICIENTIZARE  ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-dul NICOLAE BĂLCESCU, NR. 48, Judeţul Buzău”.

Indicatorii tehnico- economici ai investiției au fost aprobați prin Hotarârea Consiliului Județean Buzău nr. 64/27.03.2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice - Proiect tehnic, a devizului general și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investiția „EFICIENTIZARE  ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-dul  NICOLAE BĂLCESCU, NR. 48, Judeţul Buzău”, finanțată în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, program coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Față de momentul la care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, în anul 2025, au fost publicate modificări legislative privind cota de T.V.A., în sensul în care acesta a fost modificată de la 19% la 21%.

În etapa de execuție a lucrărilor, după realizarea desfacerilor și decopertărilor, executantul lucrărilor a înaintat Nota de constatare nr. 1, prin care a adus la cunoștința U.A.T. Județul Buzău deficiențele structurii de rezistență a clădirii ce face obiectul investiției. Constatările au condus la revizuirea expertizei tehnice a clădirii și emiterea dispoziției de șantier nr. 1/2025.

Modificarea valorii Capitolului 4. Cheltuieli pentru investiția de bază din devizul General, cu valoarea diferenței dintre notele de comandă suplimentară(NCS) și notele de renunțare (NR), influențează și acele capitole care se calculează ca procente din anumite capitole, respectiv:  Capitolul 7, 7.1. Cheltuielile aferente marjei de buget și 7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț, subcapitolul 5.3 Diverse și neprevăzute, subcapitolul 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului (cotele aferente Inspectoratului de Stat în Construcții).

Valoarea cumulată a capitolelor 7 și 5.3 se ridică la 6.608.714,87 fără T.V.A., respectiv 7.996.544,99 cu T.V.A.

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului se reflectă în bugetul proiectului, în sensul în care valoarea neeligibila a proiectului se va majora la 15.327.125,94 lei cu TVA de la 5.170.358,30 lei cu TVA (valoare aprobată la data depunerii cererii de finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu, în anul 2021).

Valoarea contractului de execuție lucrări, după încheierea actului aditional aferent dispozitiei de șantier, se ridică la 8.654.253,15 fără T.V.A., respectiv 10.427.554,30 cu T.V.A.

Pentru cele de mai sus, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - Proiect tehnic, a devizului general și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici – forma actualizată I, pentru investiția „EFICIENTIZARE  ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-dul  NICOLAE BĂLCESCU, NR. 48 Judeţul Buzău”, așa cum este aceasta prezentată în documentele suport.

DIRECTOR EXECUTIV /MANAGER DE PROIECT

IULIAN PETRE