Anexa nr. 1 la HCJ nr. ...............

Sinteza proiectului

”Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1–Serviciul de Ambulanță Județean Buzău”, inclusiv extindere etaj 2 retras si lucrări conexe

Titlu proiect:

”Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1–Serviciul de Ambulanță Județean Buzău”, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe

Solicitant:

Unitatea Administrativ - Teritorială (UAT) Judeţul Buzău

Program de finanțare:

PROGRAMUL REGIONAL SUD - EST 2021-2027, Obiectiv de politică 2 - O Europă mai verde, rezilienţă cu emisii reduse de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile; Prioritatea 2 - O regiune cu localităţi prietenoase cu mediul; Obiectiv Specific 2.1 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice); Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric, apel PRSE/2.1/B/1/2023.

Obiective specifice:

- reducerea consumului anual total de energie primară cu 73%  la finalul implementării proiectului, respectiv în cursul anului după finalizarea intervenției de renovare energetică, față de perioada anterioară renovării;

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 87% la finalul implementării proiectului, respectiv în cursul anului după finalizarea intervenției de renovare energetică, față de perioada anterioară renovării.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA: 13.767.510,34 lei

Valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv TVA: 7.069.683,02 lei

Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA: 6.697.827,32 lei

Principalele activități ale proiectului:

I.	PRECONTRACTUAL

A I.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare

A I.1.1 Realizarea documentației tehnico-economice faza DALI

A I.1.2 Obţinerea Certificatului de Urbanism şi a avizelor solicitate

A I.1.3 Realizarea machetei privind analiza și previziunea financiară

A I.1.4 Pregătirea şi depunerea dosarului cererii de finanțare

II.   POSTCONTRACTUAL

A II.1 Încheierea contractului de finanțare

A II.2 Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu operatorii economici

A II.2.1 Achiziția elaborării documentaţiei tehnico-economice (PT)

A II.2.2 Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării

A II.2.3 Achiziția serviciilor de Securitate și Sănătate în Muncă

A II.2.4 Achiziția serviciului de informare și publicitate

A II.2.5 Achiziția serviciului de audit financiar extern al proiectului

A II.2.6 Achiziția execuţiei de lucrări,

A II.2.7 Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier

A II.3 Emiterea Autorizației de Construire și elaborarea Proiectului Tehnic de execuţie (PT) și verificarea tehnică a proiectării

A II.3.1. Elaborarea proiectului pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi emiterea Autorizației de Construire

A II.3.2. Elaborarea Proiectului Tehnic de execuţie (PT)

A II.3.3. Verificarea tehnică a proiectării

A II.4 Managementul  proiectului

A II.4.1 Managementul  proiectului

A II.5. Execuția lucrărilor de construcție de creștere a eficienței energetice

A II.5.1. Execuția lucrărilor de construcție de creștere a eficienței energetice

A II.6. Execuția lucrărilor de construcție auxiliare care contribuie la implementarea proiectului

A II.6.1 Execuția lucrărilor de construcție auxiliare care contribuie la implementarea proiectului

A II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, dirigenție de șantier și SSM

A II.7.1. Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor

A II.7.2. Servicii de dirigenție de șantier

A II.7.3. Servicii de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă

A II.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului

A II.8.1. Activități obligatorii de informare și publicitate

A II.9 Audit financiar extern al proiectului

A II.9.1 Audit financiar extern al proiectului

Grup țintă

Beneficiari direcţi:

- 45 persoane care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Buzău, personal medical superior și personal mediu calificat la diferite niveluri, precum și conducători auto formați ca ambulanțieri;

- Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Buzău, proprietarul imobilului, solicitant şi beneficiar al asistenţei financiare nerambursabile;

- Consiliul Judeţean Buzău, administratorul imobilului, ce îndeplineşte atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului și atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului, conform art. 173 din Codul Administrativ;

Beneficiari indirecți:

- populația județului Buzău (404.979 de locuitori, conform recensământului realizat la nivel național în 2021), care poate necesita intervenția Serviciului de Ambulanță Județean Buzău;

- locuitori din alte județe, aflați în tranzit prin Județul Buzău, care pot necesita intervenția Serviciului de Ambulanță Județean Buzău;

- autorităţi şi instituţii judeţene şi regionale/naţionale cu competenţe şi interese în domeniul sanitar și de situații de urgență.