CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

Nr. 1346/22.01.2026

REFERAT

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 62/28.02.2024 pentru aprobarea documentaţiei tehnico - economice – faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico - economici, şi a proiectului “Consolidare şi eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Buzău,, inclusiv extindere etaj 2 retras şi lucrări conexe, propus spre finanţare prin Programul Regional Sud - Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Acţiunea 2.1, Operaţiunea B – etapa I – forma actualizată -

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 62/28.02.2024 a fost aprobată documentaţia tehnico economică – faza D.A.L.I, precum și indicatorii tehnico- economici ai investiției „Consolidare şi eficientizare energetică a clădirii corp C1-Serviciul de Ambulanță Judeţean Buzău” inclusiv extindere etaj 2 retras şi lucrări conexe. Hotărărea nr. 62/2024 a fost completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 29/28.02.2025, pentru componenta de consolidare structurală a clădirii, proiect depus în cadrul Programului Regional Sud Est 2021- 2027, Prioritatea 2, Obiectivul Specific 2.4, Acțiunea 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic.

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 62/2024 a fost modificată prin Hotărârea nr. 299/2024, în ceea ce priveşte bugetul proiectului pentru componenta de eficientizare energetică, precum şi contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Buzău la derularea proiectului. Ulterior a fost semnat Contractul de finanţare nr. 164/07.04.2025 pentru proiectul ”Consolidare şi eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Buzău”, inclusiv extindere etaj 2 retras şi lucrări conexe - componenta de eficientizare energetică.

În perioada de implementare a proiectului a fost semnat Contractul nr. 15538/25.09.2025 de achiziţie publică de servicii de elaborare a documentaţiilor tehnico economice – faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiţii propus, cu Biroul Individual de Arhitectură Bălăşoiu Andreea-Raluca. Raportat la soluţia de proiectare propusă în faza DALI, proiectantul a comunicat prin adresa nr. 1258/21.01.2026 că este necesară realizarea unei intervenţii asupra platformelor carosabile pentru asigurarea accesului auto în garaj, care presupune desfacerea plăcii pe sol în zona garajului şi refacerea acesteia la o cotă inferioară în conformitate cu cerinţele funcţionale privind asigurarea înălţimii necesare accesului noilor ambulanţe.

Prin urmare este necesară elaborarea unui proiect de specialitate pentru sistematizarea pe verticală, proiect a cărui valoare este de 11.900 lei + TVA. Contravaloarea acestui proiect va fi suportată prin majorarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Totodată prin proiectul de hotărâre iniţiat se propune majorarea valorii neeligibile a proiectului şi cu suma de 2.385,60 lei, reprezentând contravaloarea diferenţei de TVA aferentă contractului de servicii proiectare, majorată ca urmare a creşterii cotei legale de TVA de la 19% la 21 % prin art. II pct. 42 din Legea nr. 141/2025 (modificarea art. 291 alin. 1 din Codul Fiscal).

De aceea propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREŞEDINTE,

ION-MARCEL CIOLACU