PROIECT

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

pentru  aprobarea  Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău

în anul 2025

Consiliul Judeţean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a    proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 981/ 19.01.2025;

- raportul Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții înregistrat sub nr. 982/19.01.2025;

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 293/2024 pentru aprobarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Buzău 2024 - 2028;

- prevederile art. 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 275/2015;

- prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în anul 2025 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Direcţiei Judeţene pentru Protecția Mediului Buzău, persoanelor juridice interesate precum și publicarea pe site– ul Consiliului Judeţean Buzău.

# PREŞEDINTE,

# ION-MARCEL CIOLACU

# AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

# SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

# MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

# Nr. 6

# BUZĂU, 22 IANUARIE 2026

# CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

NR. 981/19.01.2026

REFERAT

# la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în anul 2025

# Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în perioada 2024 – 2028 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 293/2024. Comisia tehnică pentru elaborarea Planului județean de menținere a calității aerului constituită prin Dispoziție a Președintelui urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor, raport supus spre aprobare plenului autorității deliberative.

# Raportul menționat se pune la dispoziția publicului prin afișare pe pagina proprie de internet și se transmite autorității publice teritoriale pentru protecția mediului până în data de 15 februarie a anului următor.

PREŞEDINTE,

ION-MARCEL CIOLACU

# CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

# DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA

# PATRIMONIULUI ŞI INVESTIŢII

# Nr. 982/19.01.2026

# RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în anul 2025

Consiliului Județean Buzău a întocmit Planul de menţinere a calităţii aerului pentru următorii poluanţi: dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx), particule în suspensie (PM10, (PM2,5), benzen (C6H6), nichel (Ni), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), care a fost aprobat prin HCJ nr. 293 / 2024.

Planul de menținere a calității aerului s-a realizat conform prevederilor Hotărârii de Guvern 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului.

Planul de menținere a calității aerului cuprinde identificarea măsurilor de menținere a nivelului concentraţiilor de poluanţi în atmosferă  cel puţin la nivelul iniţial, eventual de reducere a emisiilor asociate diferitelor categorii de surse de emisie, inclusiv cuantificarea eficienţei acestora.

Pentru fiecare măsură identificată s-a evaluat  impactul acesteia asupra calităţii aerului, exprimat ca indicator cuantificabil.

După aprobarea de către Consiliul județean, planul de menținere a calității aerului a fost pus în aplicare prin luarea măsurilor în termenele stabilite, pentru a asigura o eficiență crescută a menţinerii calității aerului.

Instituțiile, autoritățile, organismele și operatorii economici care au fost identificați pentru realizarea măsurilor din plan sunt responsabili de punerea în aplicare și implementarea acestora.

Conform art.49 din HG 257/2015, comisia tehnică, numită prin Dispoziția 151/27.04.2023 a Președintelui Consiliului Județean Buzău, a urmărit realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și a întocmit raportul anual cu privire la stadiul realizării măsurilor, care urmează a fi supus aprobării Consiliului județean.

Pentru cele de mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum este prezentat în documentele suport.

# DIRECTOR EXECUTIV,

# IULIAN PETRE

ANEXA

la Hotărârea 
Consiliului Județean Buzău

nr. _____/2026

RAPORT ANUAL PRIVIND MONITORIZAREA MĂSURILOR PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI PENTRU JUDEȚUL BUZĂU ÎN ANUL 2025

INFORMAȚII GENERALE

Planul de menţinere a calității aerului are la bază Studiul de calitate a aerului din județul Buzău care a fost elaborat, ţinând cont de metodele şi criteriile din Uniunea Europeană. Planul de menţinere a calității aerului se întocmeşte conform prevederilor Hotărârii de Guvern 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului și a Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare ce transpune Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 cu privire la calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător şi Directiva 2015/1480 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European şi ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind metodele de referinţă, validarea datelor şi amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător.

Conform Ordinului ministrului mediului nr. 2761/2025, privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în <LLNK 12011   104 12 214   2 33>anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Județul Buzău se regăseşte în Anexa II (Lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare II), Consiliului Județean Buzău revenindu-i obligativitatea de a întocmi Planul judeţean de menţinere a calităţii aerului pentru următorii poluanţi: dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx), particule în suspensie (PM10, (PM2,5), benzen (C6H6), nichel (Ni), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd).

Planul de menţinere a calităţii aerului conţine măsuri care trebuie implementate la nivel județean în scopul păstrării nivelului poluanţilor sub valorile-limită, respectiv sub valorile-ţintă şi pentru asigurarea celei mai bune calităţi a aerului înconjurător în condiţiile unei dezvoltări durabile. Pentru fiecare măsură identificată s-a evaluat impactul acesteia asupra calităţii aerului, exprimat ca indicator cuantificabil.

Acest plan a fost elaborat de către Comisia Tehnică constituită la nivel județean prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 151/27.04.2023, pe baza Studiului de calitate a aerului, conform HG nr.257/2015, cu implicarea tuturor instituțiilor relevante la nivel de județ. După elaborare, planul a fost transmis spre avizare, conform prevederilor legale, primind Avizul favorabil nr.1/4203/LAP/27.11.2024 întocmit de ANPM, apoi a fost aprobat de către Consiliul Judeţean prin Hotărârea nr.293/2024.

Conform art.49 din HG 257/2015, comisia tehnică urmăreşte realizarea măsurilor din planul de menţinere a calităţii aerului şi întocmeşte anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare Consiliului judeţean. Raportul aprobat privind stadiul realizării măsurilor din planul de menţinere a calităţii aerului se pune la dispoziţia publicului prin postarea pe pagina proprie de internet şi se transmite autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului până la data de 15 februarie a anului următor.

Planul se actualizează o dată la 5 ani. În cazul in care, în timpul implementării, după aplicarea măsurilor din plan, se constată ca nu sunt obținute obiectivele propuse inițial, acesta se revizuieşte înainte de terminarea perioadei de valabilitate a acestuia de 5 ani, cu parcurgerea acelorași etape ca și planul inițial.

# Măsuri de menținere a calității aerului în județul Buzău

| Nr. M/A | Descriere M/A | Rezultat scontat | Indicator de monitorizare a progreselor | Responsabil | Perioadă implementare | Costuri | Sursă finanțare | Stadiu la 31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul transport–sure mobile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 | Modernizarea și reabilitarea infrastructurii locale de drumuri și străzi |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.1 | Modernizare a 24,5 km de drum județean (DJ 204C, lim. jud. Vrancea – Bisoca- Săruleşti- Vintilă Vodă , km 60+000+84+500) | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | Nr. km de drum modernizat | Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău | 01.07.2019-24.12.2025 | 146.867.328,51 lei (valoare actualizată) | PNDL Buget local Buget de stat | lucrări finalizate conform actului adiţional nr 7/29.04.2025 |
| A1.2 | Modernizare drumuri judeţene pentru acces Vulcanii Noroioşi DJ 102 F, km 0+000-8+800 şi DJ 220A, km 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioşi- 14,6 km drum modernizat | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | Nr. km de drum modernizat | Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău | 01.01.2024-31.12.2028 | 226.384.770,85 lei | Programul National de investitii Anghel Saligny | proiect în derulare |
| A1.3 | Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizare infrastructură de transport pe tronsonul Vintilă-Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău km 78+000-105+000 - 27 km drum modernizat | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | Nr. km de drum modernizat | Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău | 01.012024-31.12.2028 | 593.100.000,00 lei | Fonduri europene | proiect în procedură de achiziţie execuţie lucrări, finalizare etapă analiză tehnică |
| A1.4 | Modernizare DJ 202E, km 0+000-3+800, DJ 202 – lim jud. Vrancea -3,8 km drum modernizat - 3,8 km drum modernizat | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | Nr. km de drum modernizat | Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău | 10.03.2023-25.04.2024 | 10.625.253,68 lei | Buget local | proiect finalizat |
| A1.5 | Modernizare DJ 216, km 0+000-4+700, DN 22 Lunca-Măcrina-Nicoleşti – 4.7 km drum modernizat | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | Nr. km de drum modernizat | Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău | 23.11.2022-04.10.2024 | 10.582.533,00 lei | Buget local | proiect finalizat |
| A1.6 | Modernizare DJ 103R, Scorţoasa – Vintileanca, km 0+500-4+900 – 4,4 km drum modernizați | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | Nr. km de drum modernizat | Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău | 20.02.2023-06.10.2024 | 15.014.126,06 lei | Buget local | proiect finalizat |
| A1.7 | Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară din Municipiul Buzău. Achiziţia a 16 autobuze nepoluante cu lungime de 10 m, 16 stații de încărcare lentă + 8 staţii reîncărcare rapidă) | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | 16 autobuze nepoluante cu lungime de 10m, 16 stații de încărcare lentă şi 8 staţii reîncărcare rapidă | Primarul Municipiului Buzău | 30.12.2022 30.06.2026 | 46.723.511.69 lei | PNRR | contract de furnizare autobuze semnat proiect în derulare |
| A1.8 | Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară din Municipiul Buzău. Achiziţia a 20 microbuze nepoluanteși a 20 de stații de încărcare lentă | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | 20 microbuze nepoluante Și 20 stații de încărcare lentă | Primarul Municipiului Buzău | 20.02.2023 08.03.2026 | 29.290.065,00 lei | PNRR | proiect în derulare |
| A1.9 | Elaborarea în format digital a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău Crearea unui sistem de transport care să răspundă obiectivelor: accesibilitate, siguranţă și securitate, mediu sănătos, eficienţă economică, calitatea mediului urban și 30 de stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice în municipiul Buzău, 25% din staţii cu încărcare rapidă | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | elaborare 1 Plan de mobilitate Urbană Durabilă(PMUD) pentru Mun. Buzău și achiziția a 30 de stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice. 25% din stații cu încărcare rapidă | Primarul Municipiului Buzău | 21.11.2022 24.03.2026 | 6.751.359,98 lei | PNRR | PMUD Finalizat In implementare achizitia a 30 statii reîncărcare |
| A1.10 | Asfaltare drum de interes local, comuna Amaru satele: Amaru, Dulbanu, Lunca, Scorţeanca – 7,656 km de drum modernizat | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | Nr. km de drum modernizat | Primarul comunei Amaru | 01.10.2024-31.12.2025 | 10.431.111.404 Lei | Programul National de investitii Anghel Saligny | proiect supus măsurilor de prioritizare și eșalonare stabilite de Guvern |
| A1.11 | Modernizarea a 10,597 km de drumuri de interes local în comuna Breaza, satele Breaza, Vispeşti, Greceanca, Văleanca-Vilăneşti, Bădeni | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | Nr. km de drum modernizat | Primarul comunei Breaza | 23.11.2017-31.12.2026 | 7.681.440,57 1ei | PNDL Buget local | proiect finalizat |
| A1.12 | Modernizarea a 7,039 km de retea drumuri locale in comuna Breaza satele Breaza, Vispeşti, Greceanca, Văleanca-Vilăneşti, Bădeni | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | Nr. km de drum modernizat | Primarul comunei Breaza | 29.03.2023-31.12.2026 | 15.887.460,03 lei | Programul National de investitii Anghel Saligny | proiect finalizat |
| A1.13 | Construire pod în sat Olari, comuna Calvini, județul Buzău” lungimea totala a podului: 130,40 m | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | Nr. metri pod construit 130,4 m | Primarul comunei Calvini | 10.04.2023-31.12.2026 | 12.000.000,00 lei + 4.759.246,67 lei | Anghel Saligny + Buget propriu | proiect in derulare 100% realizata structura de rezistenţă 80% racordare şi circulaţie |
| A1.14 | Modernizare a 8,095 km drumuri comunale si satesti din comuna Chiliile | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | Nr. km de drum modernizat | Primarul comunei Chiliile | 16.12.2022-31.12.2026 | 10.755.380 lei | Programul National de investitii Anghel Saligny | proiect finalizat |
| A1.15 | Asfaltarea a 6,076 km drumuri publice, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul comunei Colti, satele Colţi, Muscelu Cărămăneşti, Aluniş | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | Nr. km de drum asfaltați | Primarul comunei Colți | 15.03.2024-31.12.2026 | 7.402.441,81 lei | Programul National de investiții Anghel Saligny | Proiect în derulare |
| A1.16 | Asfaltarea a 0,74 km de drumuri în comuna Colti, satele Colţi şi Aluniş | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | Nr. km de drum asfaltați | Primarul comunei Colți | 14.05.2024-31.12.2024 | 88.037 euro | Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 Masura 8/6B Dezvoltarea satelor | proiect finalizat |
| A1.17 | Reabilitare a 7,3 km drumuri de interes comunal în comuna Pietroasele | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | Nr. km de drum reabilitați | Primarul comunei Pietroasele | 20.02.2024-31.12.2026 | 6.832.265,87 lei | Programul National de investitii Anghel Saligny | proiect supus măsurilor de prioritizare și eșalonare stabilite de Guvern |
| A1.18 | Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat, va face legătura între satul Valea Râmnicului şi municipiul Rm Sărat. Podul va avea o lungime de 288 metri. | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier. Îmbunătățirea traficului pietonal si al autovehiculelor cu masa pana in 3,5 tone | Nr. metri pod construit | Primarul comunei Valea Râmnicului | 08.09.2023-29.11.2024 | 11.900.00 lei | Programul National de investitii Anghel Saligny | proiect finalizat |
| A1.19 | Achiziția si instalarea unui sistem de monitorizare si siguranță publica în comuna Siriu. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 2 puncte de reîncărcare vehicule electrice | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | nr sisteme de sisteme inteligente de management urban/local nr puncte de reîncărcare vehicule electrice | Primarul comunei Siriu | 30.10.2023-31.12.2025 | 612.748,16 lei | PNRR | proiect finalizat |
| A1.20 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin betonarea șanțurilor in satele Valea Râmnicului si Oreavul aproximativ 28,182 km | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | nr km șanțuri betonate | Primarul comunei Valea Râmnicului | 13.11.2023-31.12.2026 | 4.983.484 lei | PNI | proiect în derulare |
| A1.21 | Modernizarea a 21 de străzi cu lungime totală aprox : 5.788 ml în Municipiul Râmnicu Sărat inclusă în Proiectul integrat privind execuție lucrări de asfaltare în ZUM şi execuție lucrări de reabilitare clădire şi montare panouri fotovoltaice pentru locuinţe sociale | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | nr străzi asfaltate | Primarul Municipiului Râmnicu Sărat | 15.07.2022-31.12.2026 | Proiect nefuncţional Contract de finanţare nr 7834/15.07.2022 21.717.110,10 lei cu TVA | POR 2014-2023 Fonduri europene Fonduri proprii | proiect în implementare realizat 96% |
| A1.22 | Implementarea în municipiul Râmnicu Sărat a Proiectului Creșterea mobilității urbane cu caracter integrat în infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES (Construire Autobază în cartier Bariera Focșani compusă din: Dispecerat, Atelier mecanică, spălătorie, Depou - Achiziție 8 autobuze electrice pentru transport public: 5/9 locuri, 3/18 locuri -1 Sistem de management al traficului și acordarea prioritatii pentru vehicule de transport public - Reabilitare 15 străzi în lungime totală de aprox. 7,5 km - 12 stații autobuz, 12 computere bord pentru flotă, 12 sisteme poziționare și comunicații radio, 24 validatoare duale, 12 sisteme informare călători, 12 sisteme video în vehicule – 1 sistem de bike sharing cu terminale bike sharing, independente energetic – achiziție 30 biciclete inteligente cu computer de bord mecanic | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier | nr autobuze achiziționate Sistem de management al traficului și acordarea priorității pentru vehicule de transport public nr străzi reabilitate nr staţii autobuz realizate sistem de bike sharing cu terminale bike sharing realizat nr biciclete echipate sistem GPS | Primarul municipiului Râmnicu Sărat | 16.12.2019-28.11.2026 | Contract de finaţare nr 78/19.11.2024 14.648.488,69 lei cu TVA | POR Sud Est 2021-2027 Fonduri proprii | Proiect etapizat, în implementare cca 95% realizat |
| M2 | Încurajarea utilizării bicicletelor, a mersului pe jos |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.1 | Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 3,2 km piste de biciclete la nivelul orașului Pătârlagele | Potențial de reducere a traficului local şi aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete | Nr. km de trasee pietonale realizate | Primarul orașului Pătârlagele | 16.12.2022-16.06.2026 | 3.690.548,19 lei | MDLPA | Licitaţie în desfăşurare |
| A2.2 | Realizarea unui traseu pietonal în municipiul Râmnicu Sărat pe o lungime de 1,5 km inclus în proiectul integrat privind construire locuinţe colective sociale şi modernizare străzi în municipiul Râmnicu Sărat | Reducerea emisiilor asociate traficului rutier prin încurajarea realizării deplasărilor pietonale | nr.km. trasee pietonale realizate | Primarul municipiului Râmnicu Sărat | 21.12.2017-21.11.2026 | 14.648.488,69 lei cu TVA (valoare actualizată) | POR sud est 2021-2027 Fonduri proprii | Proiect etapizat, în implementare cca 95% realizat |
| Domeniul rezidențial (locuințe, clădiri publice, spații verzi, șantiere) – surse de suprafață |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M3 | Reabilitarea termică a clădirilor publice şi a locuinţelor |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.1 | Consolidare, restaurare şi dotare a clădirii Bibliotecii „Vasile Voiculescu” din Municipiul Buzău (1 clădire anvelopată termic) – proiect al Consiliului Judeţean Buzău | Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale | nr clădiri anvelopate termic | Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău | 19.06.2019-31.08.2026 | 18.467.853,04 lei | POR 2014-2020 | Proiect etapizat Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii semnat în data de 25.08.2025. În prezent se derulează etapa de furnizare dotări/ produse, echipamente, ( realizat cca 65%) |
| A3.2 | Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe din Municipiul Buzău. | Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale | nr blocuri anvelopate termic | Primarul Municipiului Buzău | 25.11.2022 25.03.2026 | 56.271.487,08 lei | PNRR | contract de execuţie lucrări în derulare |
| A3.3 | Renovarea integrată a 30 blocuri de locuințe din Municipiul Buzău. | Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale | nr blocuri anvelopate termic | Primarul Municipiului Buzău | 25.11.2022 25.03.2026 | 461.385.076,63 lei | PNRR | contract de execuţie lucrări în derulare |
| A3.4 | Construire complex de locuințe nZEB pentru tineri în Municipiul Buzău - 24 unităţi locative noi nZEB cu 1600 mp construiți | Clădiri cu consum redus de energie, cu un impact redus asupra mediului. Aceste clădiri nu vor consuma energie din surse neregenerabile precum petrol sau gaze naturale, cărbune sau uraniu | nr unități locative construite | Primarul Municipiului Buzău | 08.12.2022-13.04.2026 | 7.442.019,25 lei | PNRR | proiect în implementare realizata proiectarea 100% execuţia 0% |
| A3.5 | Construirea de locuinţe NZEB plus pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialiști din sănătate si învățământ. Construirea a 2 blocuri de locuințe sociale cu câte 15 locuinţe fiecare (p+2) în Orașul Pătârlagele | Clădiri cu consum redus de energie, cu un impact redus asupra mediului. Aceste clădiri nu vor consuma energie din surse neregenerabile precum petrol sau gaze naturale, cărbune sau uraniu | nr unități locative construite | Primarul orașului Pătârlagele | 08.12.2022-08.04.2026 | 11.497.920,46 lei | MDLPA PNRR, Componenta 10 – Fondul Local Investiția I.2 | proiect în implementare, realizat cca 93% |
| A3.6 | Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice Liceul Teoretic Radu Vlădescu - Corp C1 Liceu, Oraș Pătârlagele, județul Buzău | Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale | nr clădiri anvelopate termic | Primarul orașului Pătârlagele | 25.01.2023-25.01.2026 | 2.531.130, 26 lei | MDLPA | Licitaţie încheiată, contract de execuţie lucrări semnat |
| A3.7 | Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice - Liceul Teoretic " Radu Vlădescu ” - Corp C2 Liceu P+2, Oraș Pătârlagele, județul Buzău | Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale | nr clădiri anvelopate termic | Primarul orașului Pătârlagele | 25.01.2023-25.01.2026 | 3.502.857,45 lei | MDLPA | proiect în derulare, cca 95% realizat |
| A3.8 | Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice - Liceul Teoretic " Radu Vlădescu ” - Corp C3 Liceu P, Oraș Pătârlagele, județul Buzău | Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale | nr clădiri anvelopate termic | Primarul orașului Pătârlagele | 25.01.2023-25.01.2026 | 2.002.737,49 lei | MDLPA | Contract de execuţie lucrări semnat |
| A3.9 | Construirea unei creșe eficientă energetic în Orașul Pătârlagele, județul Buzău PNRR Componenta C15-Educație Operațiunea | Clădire cu consum redus de energie, cu un impact redus asupra mediului. Aceste clădiri nu vor consuma energie din surse neregenerabile precum petrol sau gaze naturale, cărbune sau uraniu | nr clădiri eficiente energetic construite | Primarul orașului Pătârlagele | 14.09.2022-14.12.2025 | 11.866.810,72 lei | MDLPA | Proiect în implementare, cca18% realizat |
| A3.10 | Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei pentru Primăria comunei Breaza | Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale | nr clădiri anvelopate termic | Primarul comunei comuna Breaza | 19.01.2023-31.12.2026 | 2.296.740,77 lei | PNRR Buget local | proiect în implementare realizat 95% |
| A3.11 | Creșterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la Școala Gimnaziala Breaza, comuna Breaza, județul Buzău | Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale | nr clădiri anvelopate termic | Primarul comunei Breaza | 17.02.2023-19.02.2026 | 3.841.900,65 lei | PNRR Buget local | proiect aflat în faza de recepţie la finalizarea lucrărilor |
| A3.12 | Reabilitare în vederea creşterii eficienței energetice a clădirii publice – sediu primărie comuna Chiliile | Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale | nr clădiri anvelopate termic | Primarul comunei Chiliile | 25.01.2023-25.01.2026 | 610.873,60 lei | PNRR Buget local | proiect finalizat |
| A3.13 | Renovarea energetica moderata sau aprofundata a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – 4 blocuri din comuna Siriu | Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale | nr clădiri anvelopate termic | Primarul comunei Siriu | 29.09.2023-20.10.2024 | 5.441.625,43 lei | PNRR | proiect finalizat |
| A3.14 | Reabilitare in vederea creșterii eficientei energetice a clădirii Grădinița Lunca Jaristei, comuna Siriu | Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale | nr clădiri anvelopate termic | Primarul comunei Siriu | 23.01.2024-20.10.2024 | 1.582.600,79 lei | PNRR | proiect finalizat |
| A3.15 | Reabilitare energetica Școala Gimnaziala Lunca Jariștei, comuna Siriu | Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale | nr clădiri anvelopate termic | Primarul comunei Siriu | 22.01.2024-31.12.2026 | 5.939.886,68 lei | PNRR | proiect în implementare 60% de realizat în 2026 |
| A3.16 | Reabilitare / Restaurare clădirii Colegiului Național Alexandru Vlahuță din municipiul Râmnicu Sărat (1 clădire reabilitata reţea termică) | Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale | nr clădiri reabilitată termic | Primarul municipiului Râmnicu Sărat | 21.12.2017-31.12.2027 | Contract de finanţare 4770/21.12.2017 20.650.769,93 lei | Fonduri structurale PNDL II Fonduri proprii | proiect în implementare cca 93% realizat |
| M4 | Realizare/modernizare parcuri şi spaţii publice urbane de agrement, identificare terenuri degradate pentru plantare perdele forestiere/împăduriri |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.1 | Reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat, canalizare și spații verzi pe strada Transilvaniei intersecția cu Șoseaua de centură a municipiului Buzău până la limita administrativă a municipiului Buzău, tronson Fabrica de Bere ieșire spre Vernești (4,4 km). Proiectul include amenajarea a 2700 mp de spațiu verde în municipiul Buzău | Reducerea cantităților de emisii de CO2 provenite din traficul rutier | nr.km de sistem de iluminat, canalizație și spații verzi reabilitaţi/modernizaţi nr. mp de spații verzi amenajate | Primarul Municipiului Buzău | 2019-31.05.2024 | 13.249.765,7 lei cu TVA | FDER/ Buget de stat/ Buget local | proiect finalizat |
| A4.2 | Regenerarea urbană a arealelor degradate din zona de intervenție Unirii Sud, Spiru Haret, Nicolae Bălcescu delimitat de Bd. Mareşal Al. Averescu, Bd. Unirii, Str. Patriei, Aleea Crângului precum şi Micro XIV delimitat de Bd. Stadionului, str. general Grigore Başten, str. Bazalt pe o suprafață de aproximativ 63,3 ha municipiul Buzău | Reducerea cantităților de emisii de CO2 provenite din traficul rutier | nr. ha areale degradate din zona de intervenție regenerate | Primarul Municipiului Buzău | 15.12.2023-31.12.2028 | 157.035.0622,88 lei cu TVA | POAT 2021 - 2027 | proiect în implementare realizata proiectarea 100% execuţia 0% |
| M5 | Asigurarea unui grad de salubrizare corespunzător al localităților și administrarea corespunzătoare a depozitelor de deșeuri |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.1 | Monitorizare a 14 depozite necontrolate de deșeuri prin reprezentanții Poliției Locale și prin amplasarea unor sisteme de supraveghere video în municipiul Buzău. | Limitarea emisiilor atmosferice provenite de la gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor | nr depozite de deșeuri monitorizate | Primarul Municipiului Buzău | 10.05.2019-31.12.2025 | 228.421 lei cu TVA (valoare actualizată) | Buget local | proiect în implementare, rest de executat cca 30% |
| A5.2 | Insule ecologice digitalizate Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor cu accent pe colectarea separată. 89 insule supraterane cu colectare pe fracţii în municipiul Buzău. | Limitarea emisiilor atmosferice provenite de la gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor | nr insule supraterane cu colectare pe fracții | Primarul Municipiului Buzău | 08.12.2022-13.04.2026 | 7.442.019,25 lei | PNRR | proiect în procedură de achiziţie centralizată organizată de minister |
| A5.3 | Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar in comuna Breaza. Cantitatea de deșeuri colectată separat - 48 tone/an Rata de reciclare exprimare în procent din deșeurile colectate separat 50% | Limitarea emisiilor atmosferice provenite de la gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor | nr tone/an deșeuri colectate separat | Primarul comunei Breaza | 21.04.2023-30.06.2026 | 4.558.786,52 lei | PNRR Buget local | proiect în implementare realizat 90% |
| A5.4 | Înființarea unui centru de colectare deșeurilor prin aport voluntar în comuna Calvini. Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; -Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă; -Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; -Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție (397 mp zonă verde, 2500 mp împrejmuire); -Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise; -Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă – acționare manuală; -În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane(cap-tractor); -un container de tip baracă pentru administrație – supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri; - un container pentru deșeuri periculoase - 3 containere de tip ab-roll - în total vor fi achiziționate 5 containere (1 container administrativ, 1 container pentru deșeuri periculoase, 3 containere de tip ab-roll). Se estimează colectare a 48 tone deșeuri/an. | Limitarea emisiilor atmosferice provenite de la gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor | Nr centre de colectare a deșeurilor 0 Nr platforme carosabilă realizate 0 Nr platformă betonate realizate 0 Canalizare realizată 0 Mp zonă verde realizată 0 Nr copertine realizate 1 Nr cântare achiziționate 1 Mp împrejmuire realizati 265 Nr containere tip baracă realizate 0 Nr containere pentru deşeuri periculoase realizate 0 Nr grupuri sanitare realizate 0 Nr containere de tip ab-roll realizate 0 Estimare colectare tone deșeuri/an | Primarul comunei Calvini | 30.03.2023-30.09.2026 | 4.558.786,52 lei | Ministerul Mediului, apelor si pădurilor | proiect în implementare realizat 47,31% |
| A5.5 | Construire platformă destinată gestionării gunoiului de grajd în comuna Padina | Limitarea emisiilor atmosferice provenite de la gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor | nr platforme deșeuri construite | Primarul comunei Padina | 01.01.2024-31.12.2028 | 1.000.000 euro | PNRR | S-a aprobat prin HCL nr 22/2025 implementarea proiectului ”Înfiinţare şi dotare platformă de gunoi de grajd” şi s-a depus cererea de finanţare şi documentaţia pentru finanţare prin PNRR |
| M.6 | Producerea/utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, etapizat și inițial pentru consumul instituțiilor și a clădirilor de locuințe |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.1 | Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile necesare clădirilor U.A.T. Județul Buzău. Consiliul Judeţean Buzău va realiza 2 parcuri fotovoltaice (unul în municipiul Buzău si unul în satul Gura Dimienii, comuna Beceni), se vor monta 726 panouri/parc fotovoltaic care vor deservi 17 clădiri | Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea energiei alternative | nr.panouri instalate/nr. parc fotovoltaic | Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău | 29.11.2023-25.08.2026 | 10.000.000 lei | Fond de Modernizare | proiect în derulare |
| A6.2 | Producerea de energie verde prin construirea unui parc de panouri fotovoltaice în Municipiul Buzău - 6195 module | Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea energiei alternative | Nr.panouri instalate/nr. parc fotovoltaic | Primarul Municipiului Buzău | 08.11.2023-31.12.2028 | 22.866.442,74 lei cu TVA | Fondul de Modernizare (FM) prin Ministerul Energiei | Contract de finanţare semnat-proiect în derulare |

CONCLUZII

În vederea realizării raportului final de evaluare a măsurilor incluse în Planul de menținere a calității aerului până la sfârșitul anului 2025, a fost transmisă adresa nr. 20288/05.12.2025 UAT-urilor din județul Buzău, prin care au fost solicitate informații privind stadiul de realizare a măsurilor pentru care sunt responsabile.

Analiza rezultatelor monitorizării stadiului de realizare a măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului, relevă următoarele:

A.1.1  Modernizare a 24,5 km de drum județean (DJ 204C, lim. jud. Vrancea – Bisoca- Săruleşti- Vintilă Vodă , km 60+000+84+500) - execuţia lucrărilor a fost finalizată în data de 24.12.2025, conform actului adiţional nr.7/29.04.2025, urmând a se realiza recepţia la terminarea lucrărilor.

A1.2  Modernizare drumuri judeţene pentru acces Vulcanii Noroioşi DJ 102 F, km 0+000-8+800 şi DJ 220A, km 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioşi- 14,6 km drum modernizat –proiect în derulare. În data de 22.10.2025 fost încheiat contractul pentru proiectare şi execuţie lucrări si au fost stabilite perioadele de execuţie maxim 6 luni pentru proiectare si maxim 36 luni pentru execuţie. În data de 03.11.2025 a fost dat ordinul de începere a proiectării.

A1.3 Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizare infrastructură de transport pe tronsonul Vintilă-Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău km 78+000-105+000 - 27 km drum modernizat – proiect aflat în procedură de achiziţie execuţie lucrări – etapa de finalizare analiză tehnică.

A1.4 Modernizare DJ 202E, km 0+000-3+800, DJ 202 – lim jud. Vrancea -3,8 km drum modernizat  - 3,8 km drum modernizat – proiect finalizat. Proces verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor nr 7664/25.04.2024.

A1.5 Modernizare DJ 216, km 0+000-4+700, DN 22 Lunca-Măcrina-Nicoleşti – 4,7 km drum modernizat– proiect finalizat. Proces verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor nr 15771/04.10.2024.

A1.6 Modernizare DJ 103R, Scorţoasa – Vintileanca, km 0+500-4+900 – 4,4 km drum modernizați - – proiect finalizat. Proces verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor nr. 17565/06.11.2024.

A1.7 Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară din Municipiul Buzău. Achiziţia a 16 autobuze nepoluante cu lungime de 10 m, 16 stații de încărcare lentă + 8 staţii reîncărcare rapidă) – contract de furnizare autobuze semnat. Contract în derulare.

A1.8 Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară din Municipiul Buzău, achiziţia a 20 microbuze nepoluante și a 20 de stații de încărcare lentă.  Contract în derulare.

A1.9 Elaborarea în format digital a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău – finalizat.

Crearea unui sistem de transport care să răspundă obiectivelor: accesibilitate, siguranţă și securitate, mediu sănătos, eficienţă economică, calitatea mediului urban și 30 de stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice în municipiul Buzău, 25% din staţii cu încărcare rapidă – în implementare.

A1.10 Asfaltare drum de interes local, comuna Amaru satele: Amaru, Dulbanu, Lunca, Scorţeanca. În urma elaborării raportului de monitorizare al Planului pentru anul 2024, s-a constatat transmiterea eronată a datelor referitoare la proiectul propus, fiind trecuţi 27,748 m de drum modernizat, în loc de 7,656 km drum pentru care a fost emis certificatul de urbanism nr 169/2023 şi Autorizaţia de construire nr 41/2024.

Fiind un proiect propus spre finanţare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” este supus măsurilor de prioritizare și eșalonare stabilite de Guvern.

A1.11 Modernizarea a 10,597 km de drumuri de interes local în comuna Breaza, satele Breaza, Vispeşti, Greceanca, Văleanca-Vilăneşti, Bădeni - proiect finalizat în data de 15.12.2025.

A1.12 Modernizarea a 0,7039 km de retea drumuri locale in comuna Breaza satele Breaza, Vispeşti, Greceanca, Văleanca-Vilăneşti, Bădeni – proiect finalizat în data de 08.12.2025.

A1.13 Construire pod în sat Olari, comuna Calvini, județul Buzău” lungimea totala a podului: 130,40 m – proiect în implementare, proiect in derulare

100% realizata structura de rezistenţă, 80% racordare şi circulaţie.

A1.14 Modernizare  a 8,095 km drumuri comunale şi săteşti din comuna Chiliile – proiect finalizat.

A1.15 Asfaltarea a 6,076 km drumuri publice, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul comunei Colti, satele Colţi, Muscelu Cărămăneşti, Aluniş – proiect aflat în derulare.

A1.16 Asfaltarea a 0,74 km de drumuri în comuna Colti, satele Colţi şi Aluniş – proiect finalizat.

A1.17 Reabilitare a 7,3 km drumuri de interes comunal în comuna Pietroasele – nu au fost demarate lucrările la proiectul de drumuri din cauza nefinalizării proiectului de canalizare.

De asemenea, fiind un proiect finanţat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” este supus măsurilor de prioritizare și eșalonare stabilite de Guvern.

A1.18 Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat, va face legătura între satul Valea Râmnicului şi municipiul Rm Sărat. Podul va avea o lungime de 288 metri - proiect finalizat. Proces verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor nr 7883/29.11.2024.

A1.19 Achiziția si instalarea unui sistem de monitorizare si siguranță publică în comuna Siriu. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 2 puncte de reîncărcare vehicule electrice – proiect finalizat.

A1.20 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin betonarea șanțurilor  in satele Valea Râmnicului şi Oreavul aproximativ 28,182 km – proiect în derulare.

A1.21 Modernizarea a 21 de străzi cu lungime totală aprox : 5.788 ml în Municipiul Râmnicu Sărat inclusă în Proiectul integrat privind execuție lucrări de asfaltare în ZUM şi execuție lucrări de reabilitare clădire şi montare panouri fotovoltaice pentru locuinţe sociale – proiect în implementare, cca 96% realizat. Contract de finantare nr 7834/15.07.2022. Valoarea investiţiei 21.717.110,10 lei cu TVA.

A1.22 Implementarea în municipiul Râmnicu Sărat a Proiectului Creșterea mobilității urbane cu caracter integrat în infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES – proiect în implementare, etapizat conform contractului de finanţare nr 78/19.11.2024, valoarea investiţiei 14.648.488,69 lei cu TVA. Cca 95% realizat.

A2.1 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 3,2 km piste de biciclete la nivelul orașului Pătârlagele – procedura de licitaţie în desfăşurare.

A2.2 Realizarea unui  traseu pietonal în municipiul Râmnicu Sărat pe o lungime de 1,5 km inclus în proiectul integrat privind construire locuinţe colective sociale şi modernizare străzi în municipiul Râmnicu Sărat – proiect în implementare, etapizat, realizat cca 95%.

A3.1 Consolidare, restaurare şi dotare a clădirii Bibliotecii „Vasile Voiculescu”  din Municipiul Buzău – proiect etapizat. În data de 25.08.2025 a fost încheiat procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiţii - 1 clădire anvelopată termic. Proiectul va continua în vederea dotării şi punerii în funcţiune a clădirii, conform Deciziei CM POR nr 155/31.07.2023, cu termen de finalizare 25.09.2026. prin Programul Operaţional SE 2021-2027 ( realizat cca 65%)

A3.2 Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe din Municipiul Buzău – contract de execuţie lucrări în derulare.

A3.3 Renovarea integrată a 30 blocuri de locuințe din Municipiul Buzău –  contract de execuţie lucrări în derulare.

A3.4 Construire complex de locuințe nZEB  pentru tineri în Municipiul Buzău - 24 unităţi locative noi nZEB cu 1600 mp construiți – proiect în implementare, fiind realizată proiectarea 100%, execuţie neîncepută.

A3.5 Construirea de locuinţe NZEB plus pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialiști din sănătate si învățământ.

Construirea a 2 blocuri de locuințe sociale cu câte 15 locuinţe fiecare (p+2) în Orașul Pătârlagele – proiect în derulare, realizat cca 93%.

A3.6 Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice Liceul Teoretic Radu Vlădescu - Corp C1 Liceu, Oraș Pătârlagele, județul Buzău – licitaţie încheiată. S-a semnat contractul de execuţie lucrări.

A3.7 Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice - Liceul Teoretic " Radu Vlădescu ” - Corp C2 Liceu P+2, Oraș Pătârlagele, județul Buzău - proiect aflat în implementare, cca 95% realizat.

A3.8 Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice - Liceul Teoretic " Radu Vlădescu ” - Corp C3 Liceu P, Oraș Pătârlagele, județul Buzău – s-a semnat contractul de execuţie lucrări.

A3.9 Construirea unei creșe eficientă energetic în Orașul Pătârlagele, județul Buzău – proiect aflat în implementare, realizat cca 18%.

A3.10 Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei pentru Primăria comunei Breaza – proiect în implementare, realizat cca 95%

A3.11 Creșterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la Școala Gimnaziala Breaza, comuna Breaza, județul Buzău – proiect aflat în faza de recepţie la finalizarea lucrărilor.

A3.12 Reabilitare în vederea creşterii eficienței energetice a clădirii publice – sediu primărie comuna Chiliile – proiect finalizat.

A3.13 Renovarea energetica moderata sau aprofundata a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – 4 blocuri din comuna Siriu – proiect finalizat.

A3.14 Reabilitare in vederea creșterii eficientei energetice a clădirii Grădinița Lunca Jaristei, comuna Siriu – proiect finalizat.

A3.15 Reabilitare energetica Școala Gimnaziala Lunca Jariștei, comuna Siriu – proiect în derulare cca 60% de realizat în 2026.

A3.16 Reabilitare / Restaurare clădirii Colegiului Național Alexandru Vlahuță din municipiul Râmnicu Sărat (1 clădire reabilitată reţea termică) – proiect în implementare, cca93% realizat.

A4.1 Reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat, canalizație și spații verzi pe strada Transilvaniei intersecția cu Șoseaua de centură a municipiului Buzău până la limita administrativă a municipiului Buzău, tronson Fabrica de Bere ieșire spre Vernești (4,4 km). Proiectul include

amenajarea a 2700 mp de spațiu verde în municipiul Buzău – proiect finalizat.

A4.2 Regenerarea urbană a arealelor degradate din zona de intervenție Unirii Sud, Spiru Haret, Nicolae Bălcescu delimitat de Bd. Mareşal Al. Averescu, Bd. Unirii, Str. Patriei, Aleea Crângului precum şi Micro XIV delimitat de Bd. Stadionului, str. general Grigore Baştan, str. Bazalt pe o suprafață de aproximativ 63,3 ha municipiul Buzău – proiect în implementare, fiind realizată proiectarea 100%, execuţie neîncepută.

A5.1 Monitorizare a 14 depozite necontrolate de deșeuri prin reprezentanții Poliției Locale și prin amplasarea unor sisteme de supraveghere video în municipiul Buzău – proiect în implementare, cca 30 % rest de executat.

A5.2 Insule ecologice digitalizate

Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor cu accent pe colectarea separată. 89 insule supraterane cu colectare pe fracţii în municipiul Buzău - proiect în procedură de achiziţie centralizată organizată de minister.

A5.3 Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar in comuna Breaza - proiect în implementare, realizat cca 90%.

A5.4 Înființarea unui centru de colectare deșeurilor prin aport voluntar în comuna Calvini – proiect în implementare, 47,31% realizat. Prelungirea perioadei de implementare a proiectului s-a făcut prin act adiţional               nr 2/09.10.2025 până la data de 09.10.2026.

A5.5 Construire platformă destinată gestionării gunoiului de grajd în comuna Padina. A fost  aprobată prin HCL nr 22/2025 implementarea proiectului ”Înfiinţare şi dotare platformă de gunoi de grajd în comuna Padina, judeţul Buzău” şi s-a depus cererea de finanţare şi documentaţia pentru finanţare prin PNRR – Componenta C3: Managementul deşeurilor, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C3S/I2.A-B.

A6.1 Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile necesare clădirilor U.A.T. Județul Buzău. Consiliul Judeţean Buzău va realiza 2 parcuri fotovoltaice (unul în municipiul Buzău si unul în satul Gura Dimienii, comuna Beceni), se vor monta 726 panouri/parc fotovoltaic care vor deservi 17 clădiri - proiect în derulare, a fost semnat contractul de proiectare şi execuţie lucrări în data de 06.05.2025, având durata de prestare a serviciilor de proiectare şi livrabile 3 luni de la data emiterii ordinului de livrare şi durata de execuţie a lucrărilor 9 luni de la aprobarea proiectului tehnic de către beneficiar. În data de 25.11.2025 a fost dat ordinul de începere a lucrărilor de execuţie.

A6.2 Producerea de energie verde prin construirea unui parc de panouri fotovoltaice în Municipiul Buzău - 6195 module – proiect în derulare, contract de finanţare semnat.

Concluziile acestui raport relevă faptul că implementarea măsurilor prevăzute în plan pot conduce la încadrarea în valorile limită.

COORDONATOR COMISIA TEHNICĂ

Director executiv D.A.P.I.,

PETRE IULIAN